1.

2.

Dziś zajmiemy się jedną z najciekawszych metod organizacji pracy – Kanban. Zaczniemy od historii, omówimy zasady i zastosowanie, przejdziemy przez plusy i minusy, a skończymy na nietypowych zastosowaniach i ciekawostkach. Część z was pewnie już widziała tablicę Kanban na studiach lub praktykach, inni kojarzą ją z IT. Ja sam miałem przyjemność korzystać z tej metody zarówno podczas projektów zespołowych na uczelni jak i w zespole pracy. Jest to narzędzie uniwersalne, mające swoje korzenie daleko poza branżą komputerową.

3.

Podczas gdy japońskie ulice stawały się coraz bardziej zatłoczone, właściciele sklepów zaczęli afiszować swoje usługi spersonalizowanymi szyldami „KanBan”, aby zwrócić uwagę przechodniów i zasygnalizować jaki rodzaj usług świadczą.  (kan): „patrzeć”, „widzieć” oraz  (ban): „deska”, „płyta”. Praktyka ta trwa do dziś w projektowaniu nowoczesnych neonów. Przyglądając się przykładom bogatej kolekcji z tamtych czasów, trafić możemy na przypominający rybę znak Kanban sklepiku rybnego, czy też artystycznie stylizowaną drewnianą fajkę, wykonaną jako Kanban dla sklepu tytoniowego.

W latach czterdziestych Toyota nie była gigantem przemysłu motoryzacyjnego, za jakiego uznajemy ją dzisiaj. Po drugiej wojnie światowej japoński przemysł samochodowy znajdował się w stagnacji. Wtedy dyrektor generalny toyoty Kiichiro Toyoda podjął decyzję, żeby to zmienić, głównie ze względu na prawie 10krotną różnicę w produktywności między toyotą, a jej amerykańską konkurencją. Udało się to głównie za sprawą Taiichi Ōno, inżyniera, który trafił do toyoty w 1943. W ciągu 6 lat udało mu się awansować na kierownika warsztatu mechanicznego, gdzie zaczął eksperymentować z nowymi metodami organizacji pracy, co zaawocowało kolejnymi awansami aż na stanowisko dyrektora. Przez lata swojej kariery udało mu się zlokalizować większość ówczesnych problemów zarządzania firmą i zespołami.

4.

Muda jest podstawową koncepcją strat w Systemie Produkcyjnym Toyoty (TPS), prekursorze szczupłego zarządzania. Jako jeden z elementów 3M – razem z murą i muri – służy do identyfikacji tych działań w procesie, które nie dodają żadnej wartości. Japońskie słowo „muda” (無駄) tłumaczy się jako bezużyteczność, daremność. W szczupłym zarządzaniu, mudą określa się takie zmiany lub działania, które nie powodują takiego wzrostu wartości produktu, za który klient chętnie by zapłacił.

Muda, a więc działania nie dodające wartości do produktu, przybiera dwie formy:

- Muda typu pierwszego:
działania nie zwiększające wartości, które mimo to muszą zostać wykonane. Najlepszym przykładem mudy typu pierwszego są testy i inspekcje bezpieczeństwa. Nie podnoszą jakości produktu jako takiej, ale muszą być wykonane.

- Muda typu drugiego:
działania nie zwiększające wartości, które nie mają wpływu na produkt końcowy ani na integralność procesu produkcji. To rodzaj strat, który należy wyeliminować.

Po latach propagacji Kanbana w Toyocie, a później i w innych firmach, na początku 21 wieku zaczęto wprowadzać je również w IT. Po różnych wariantach testowanych na przestrzeni lat, nastąpił rok 2009, gdzie o Kanbanie w tej formie, w której rzeczywiście znamy go dzisiaj, zaczęło się robić głośno oraz pojawiły się pierwsze webowe narzędzia do planowania i organizacji pracy takie jak np. KanbanTool, a następne lata owocowały tylko jeszcze większą popularnością Kanbana nie tylko w IT i zespołach programistycznych.

5.

W fabryce Toyoty, każda kartka zawierała informację o tym gdzie ją utworzono, o ilości i rodzaju pracy, jakiej wymagała oraz o tym dokąd miała zostać dostarczona w następnej kolejności. Od tamtych czasów kartki Kanban ewoluowały i aktualnie, w większości systemów elektronicznych, reprezentują one pojedyncze elementy dowolnego rodzaju pracy, z dowolnym typem danych.

Serce Kanbana to tablica – fizyczna lub cyfrowa. Najprostszy układ to trzy kolumny: „do zrobienia”, „w trakcie”, „zrobione”. Zadania przesuwają się krok po kroku, a kolumny można rozbudowywać według własnych etapów: review, testy, wdrożenie itd. Każda karta na tablicy reprezentuje jedno zadanie. Kanaban jest na tyle elastyczny, że co dokładnie znajduje się na tablicy można dowolnie dostosowywać do potrzeb konkretnego zespołu. W systemach elektronicznych typowe jest, by kartki zawierały numer zadania, datę utworzenia, imiona członków zespołu przypisanych do jej ukończenia, przeróżne dane szacunkowe i wiele więcej.

6.

Kanban stoi na pięciu filarach:

Krok 1: Wizualizuj przepływ

Aby system Kanban był skuteczny, zespół musi zobrazować swój przepływ pracy. Polega to na rozbiciu procesu na odrębne etapy ukończenia oraz śledzeniu przepływu zadań przez nie na tablicy Kanban. Tablica taka pełni rolę promiennika informacji, przedstawiając bieżący stan pracy zespołowi, co ułatwia współpracę i komunikację.

Krok 2: Ogranicz pracę w toku

Pracowanie jednocześnie nad wieloma zadaniami nie jest szczególnie efektywne, jeśli żadne z nich nie zostanie wykonane do końca dnia. Kanban wprowadza prosty sposób na kontrolowanie ilości pracy w toku, zapewniając maksymalny przepływ pojedynczych zadań od początku do końca procesu: od pomysłu do rąk klienta.

Krok 3: Kontroluj przepływ zadań

Nie możesz skutecznie zarządzać czymś, czego nie mierzysz. Kanban koncentruje się na uzyskaniu płynnego przepływu pracy, zapewniając zarazem narzędzia do jego pomiaru i do identyfikacji wąskich gardeł.

Krok 4: Zdefiniuj politykę procesu

W zarządzaniu projektami wg podejścia Lean kontrola jakości jest integralną częścią samego procesu, nie odrębną procedurą wykonywaną później. Dzięki jednoznacznemu określeniu zasad rządzących procesem i udostępnieniu ich wszystkim współpracownikom, będziesz w stanie zredukować liczbę defektów i usprawnić przepływ pracy.

Krok 5: Identyfikuj możliwości udoskonalenia procesu

Kiedy zasady kierujące procesem są już sprecyzowane, a pomiar wydajności możliwy, skupić się możesz na identyfikowaniu wąskich gardeł i stopniowym wprowadzaniu ulepszeń. Do rozpoznawania słabych punktów w przepływie zadań i rozwiązywania ich z korzyścią dla procesu, Kanban wykorzystuje modele naukowe, np. Teorię ograniczeń.

7.

Kanban vs inne metody (na przykładzie scrumu)

- Struktura czasowa:
Scrum działa w oparciu o sztywne iteracje zwane sprintami, które zwykle trwają od 2 do 4 tygodni. W trakcie sprintu zadania są ustalone i nie zmienia się ich zakresu. Kanban pozwala na ciągły przepływ pracy bez sztywnych ram czasowych, umożliwiając dodawanie i modyfikację zadań na bieżąco.

- Role i odpowiedzialności:
Scrum definiuje konkretne role takie jak Scrum Master, Product Owner i zespół deweloperski. Kanban nie narzuca żadnych ról, choć można dobrowolnie wprowadzać role wspierające zarządzanie przepływem pracy.

- Planowanie i elastyczność:
Scrum wymaga planowania sprintu na jego początku i dostarczenia rezultatów do jego zakończenia, z ograniczoną możliwością zmian w trakcie sprintu. Kanban jest znacznie bardziej elastyczny – prace są „ciągnięte” według bieżącego zapotrzebowania, a zmiany mogą występować w każdej chwili.

- Proces i monitorowanie:
Scrum korzysta ze sprint backlogu, ustalonych spotkań (planowanie, codzienne stand-upy, przegląd, retrospektywa). Kanban korzysta z tablicy wizualnej z limitami pracy w toku (WIP), a ceremonie są opcjonalne.

- Typ środowiska pracy:
Scrum lepiej sprawdza się tam, gdzie wymagania są bardziej stabilne i przewidywalne, a praca podzielona jest na jasno określone cele sprintu. Kanban jest optymalny tam, gdzie potrzeby szybko się zmieniają, a prace trzeba elastycznie dostosowywać.

8.

Metodyka Kanban wyróżnia się przede wszystkim dużą elastycznością, pozwalającą zespołom nieustannie dostosowywać się do zmieniających się warunków projektu. Dzięki temu członkowie zespołu mogą skupić się na bieżących zadaniach, zamiast trzymać się sztywnego planu, co przekłada się na zwiększenie efektywności ich pracy. Jednocześnie Kanban zapewnia pełną transparentność procesu – wszyscy widzą aktualny stan zadań i mogą łatwo zidentyfikować wszelkie blokady czy miejsca, w których prace się zatorują. Metoda ta wspiera lepszą komunikację i współpracę w zespole, ponieważ informacje o postępach są dostępne dla każdego, co ogranicza błędy i nieporozumienia. Kanban szczególnie efektywnie pomaga zespołom optymalizować procesy poprzez eliminację zbędnych działań i nakładanie limitów na liczbę zadań wykonywanych jednocześnie, co podnosi wydajność i skraca czas realizacji poszczególnych elementów pracy. W praktyce Kanban umożliwia szybkie reagowanie na zmiany priorytetów i potrzeb projektu, co jest istotne w dynamicznych środowiskach. Dodatkowo metoda ta wspiera ciągłe doskonalenie procesów, co wpływa na redukcję kosztów i zwiększenie jakości rezultatów. Kanban jest też uniwersalny – znajduje zastosowanie zarówno w produkcji, IT, jak i w zadaniach indywidualnych, co czyni go narzędziem łatwym do wdrożenia i adaptacji w różnych branżach. Wszystkie te cechy sprawiają, że Kanban jest skutecznym sposobem na podniesienie produktywności zespołów i lepsze zarządzanie procesami.

9.

Metodyka Kanban, choć efektywna i elastyczna, ma swoje ograniczenia i wady. Przede wszystkim wymaga ciągłego monitoringu oraz zaangażowania zespołu — jeśli tablica Kanban nie jest regularnie aktualizowana, szybko staje się niepraktyczna i może prowadzić do chaosu lub błędnego zarządzania procesem. Metoda ta nie narzuca sztywnych terminów, co oznacza, że w projektach wymagających ścisłych deadline’ów lub harmonogramów może nie sprawdzić się dobrze. Kanban wymaga podziału pracy na mniejsze, jasno zdefiniowane zadania, dlatego w przypadku dużych, złożonych i niemożliwych do rozbicia prac może tracić na skuteczności i wygodzie stosowania. Ponadto metoda ta zakłada pełne zaangażowanie wszystkich pracowników oraz kulturę transparentności i samodyscypliny, co nie zawsze jest łatwe do osiągnięcia, zwłaszcza w zespołach mniej dojrzałych w zakresie zwinnych metod. System Kanban nie przewiduje także zapasów bezpieczeństwa, co w sytuacjach kryzysowych lub przy fluktuacjach popytu może prowadzić do przerw w produkcji czy dostawach. W produkcji procesy oparte na Kanbanie mogą wymagać częstych, drobnych dostaw oraz elastyczności dostawców, co bywa problematyczne i generuje wyższe koszty logistyczne. Dla zespołów o silnej specjalizacji i ograniczonej współpracy międzydziałowej Kanban może nie przynieść oczekiwanych korzyści, a w środowiskach o niskiej kulturze ciągłej poprawy i samodyscypliny metoda może zostać źle zaimplementowana. Podsumowując, Kanban jest narzędziem skutecznym, ale jego sukces zależy w dużej mierze od kontekstu organizacyjnego, zaangażowania zespołu oraz odpowiedniego zarządzania i ciągłego nadzoru.

10.

Kanban ma mnóstwo zastosowań poza IT. Np. w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw Kanban umożliwia kontrolę zapasów i płynną organizację przepływu materiałów, co redukuje nadmierne stany magazynowe i poprawia terminowość dostaw. Metoda jest też stosowana w usługach, takich jak zarządzanie zadaniami, płatnościami czy procesami administracyjnymi, gdzie pomaga zwiększyć efektywność i transparentność pracy. Dzięki swojej elastyczności i uniwersalności, Kanban jest chętnie wykorzystywany w nowych obszarach, również indywidualnego zarządzania zadaniami czy pracy kreatywnej, gdzie pozwala dzielić większe projekty na mniejsze etapy i usprawniać ich realizację. Można spotkać go też w kuchniach japońskich restauracji, szpitalach oraz do planowania pracy naukowej i życia prywatnego. Kanban trafił nawet do armii amerykańskiej jako sposób zarządzania żołnierzami i logistyką.

12.

Scrumban to hybrydowe podejście, które łączy kluczowe elementy dwóch najpopularniejszych ram zwinnych: Scruma i Kanbana. Powstał z myślą o zespołach, które próbują przejść od sztywnego Scruma do bardziej elastycznego Kanbana lub chcą korzystać jednocześnie z przewidywalności sprintów i ograniczeń pracy w toku (WIP).

W Scrumbanie z jednej strony wykorzystywane są spotkania codzienne, przeglądy, backlog, a z drugiej – ciągły, wizualizowany przepływ pracy i limity zadań na tablicy. Planowanie odbywa się w krótkich cyklach, ale z możliwością dynamicznego reagowania na zmiany, bez „blokady sprintu”. Scrumban promuje adaptacyjność – pozwala zespołowi korzystać z narzędzi najbardziej pasujących do aktualnych wyzwań projektu.

Scrumban daje:

- Elastyczność Kanbana (brak sztywnych ról, limity WIP, system pull)

- Przewidywalność i regularny rytm pracy, jeśli potrzeba (np. podsumowania cykli, przeglądy)

- Narzędzia do analizy wąskich gardeł i usprawniania procesu

- Najlepiej sprawdza się w zespołach, które muszą często zmieniać priorytety lub pracują z dynamicznie zmieniającym się zakresem zadań

W praktyce Scrumban jest często pierwszym krokiem dla zespołów, które znają już Scrum i chcą wprowadzić elementy Kanbana, albo dla tych, które do tej pory nie stosowały żadnej metodyki agile.

13.

Metodyka Kanban wywodzi się z japońskiego systemu produkcyjnego i obecnie znajduje zastosowanie w wielu branżach, nie tylko w produkcji, ale także w IT, logistyce czy zarządzaniu projektami. Kluczowymi elementami Kanbana są tablica wizualizująca zadania, limity pracy w toku oraz system „ciągnienia” pracy na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania. Dzięki temu Kanban umożliwia zespołom skoncentrowanie się na efektywnym zarządzaniu zadaniami bez nadmiernych przeciążeń, ułatwia identyfikację wąskich gardeł oraz wspiera ciągłe doskonalenie procesów. Duża elastyczność tej metody pozwala zespołom szybko reagować na zmiany priorytetów i warunków pracy. Jednocześnie sukces Kanbana zależy od zaangażowania i dyscypliny zespołu oraz regularnego aktualizowania stanu prac. Ta metoda łączy prostotę i skuteczność, oferując narzędzia i filozofię, dzięki którym organizacje mogą podnosić jakość i efektywność pracy w każdym obszarze działalności.